Evaluación del Código Fuente

Proyecto: TPScouting / Scouting IA

Fecha de auditoría: 17/05/2026

Rama revisada: ux-crud-polish

Alcance: auditoría técnica del código fuente, documentación disponible en el repositorio, configuración de CI/despliegue y pruebas automatizadas.

Nota metodológica: no se modificó código durante esta auditoría. Cuando algo no se pudo verificar en el repositorio, se indica explícitamente como “No encontrado en el código/documento”.

1. Resumen Ejecutivo

El MVP se encuentra en buen estado para una demo académica. Utiliza Flask, SQLAlchemy, SQLite/PostgreSQL, PyTorch, scikit-learn, pandas/numpy, Bootstrap/Jinja2, Chart.js, pytest, pytest-cov, GitHub Actions y Render/Gunicorn.

La app ya incorpora separación parcial por blueprints, CSRF manual, rate limiting básico, PostgreSQL configurado para Render, checkpoints del modelo con metadata, umbrales de potencial corregidos y tests relevantes.

Nivel de madurez: MVP académico sólido; no producción.

Demo local: En condiciones.

Demo cloud: Requiere smoke test final con datos cargados en Render.

Producción real: No recomendada todavía por límites de cache, rate limiting in-memory, dataset sintético y ausencia de migraciones formales.

Evidencia de verificación:

.\.venv\Scripts\python.exe -m pytest -q --cov=scouting_app --cov-report=term-missing

Resultado: 67 passed, cobertura total 79%, 4 warnings de scikit-learn por datos de test con All-NaN slice.

Riesgos principales antes de entregar:

• Validar despliegue Render con base operativa poblada.

• Revisar el documento final de tesis Word/PDF, que no está dentro del repositorio.

• Actualizar documentos históricos con métricas actuales.

• Explicar claramente dataset sintético, score combinado de potencial y umbrales 0-59, 60-79, 80+.

• Mantener documentadas las limitaciones de rendimiento para dashboard/comparadores.

2. Problemas Críticos

CRITICO-01 - Despliegue Render requiere validación operativa final

Archivo: render.yaml, scouting_app/app.py, README.md, REVISION_FINAL_MVP.md

Líneas aproximadas: render.yaml startCommand/env vars; app.py configuración DB; documentación de despliegue

Impacto: La app puede levantar, pero la demo en Render podría quedar sin datos operativos o sin evidencia verificable de smoke test final.

Descripción: render.yaml configura PostgreSQL para app y entrenamiento, pero SYNC_SHORTLIST_ENABLED=0 evita sincronización automática desde training DB hacia operational DB.

Explicación técnica: El pipeline y la base operativa están separados. Si Render arranca con DB vacía y no se importa/semilla datos, dashboard, rankings y comparadores pueden verse vacíos.

Evidencia encontrada: render.yaml define APP_DB_URL, TRAINING_DB_URL, SYNC_SHORTLIST_ENABLED=0 y gunicorn app:app --chdir scouting_app --workers 1.

Corrección necesaria: Antes de entregar, ejecutar y documentar un procedimiento de seed/import/sync en Render o aclarar que la demo evaluada será local.

Riesgo si no se corrige: Riesgo alto en demo cloud: app técnicamente desplegada pero sin información útil.

CRITICO-02 - Lock del pipeline depende de --workers 1

Archivo: scouting_app/app.py, render.yaml, scouting_app/routes/settings.py

Líneas aproximadas: app.py configuración de lock global; render.yaml start command

Impacto: Si se cambia Gunicorn a más de un worker, dos procesos podrían ejecutar pipeline simultáneo.

Descripción: El lock es intra-proceso. Actualmente está mitigado porque Render usa --workers 1.

Explicación técnica: Un lock en memoria no sincroniza procesos separados.

Evidencia encontrada: render.yaml fuerza --workers 1 --threads 2.

Corrección necesaria: Mantener --workers 1 o mover el lock a DB/archivo/cola externa si se escala.

Riesgo si no se corrige: Entrenamientos simultáneos, artefactos pisados o estados inconsistentes.

3. Problemas de Seguridad

SEG-01 - [MEDIO] Logout modifica sesión por GET

Archivo: scouting_app/routes/auth.py

Descripción: La ruta de logout limpia sesión mediante GET.

Impacto: No expone datos críticos, pero es una acción que modifica estado.

Corrección sugerida: Cambiar logout a POST con CSRF o mantener GET documentado como decisión MVP.

Aceptable para MVP: sí

Debe documentarse en el trabajo: sí

SEG-02 - [MEDIO] Rate limiting en memoria

Archivo: scouting_app/services/security.py, scouting_app/app.py

Descripción: El rate limiting existe, pero es in-memory. No persiste reinicios ni comparte estado entre workers.

Impacto: Mitiga fuerza bruta básica en MVP, no en producción escalada.

Corrección sugerida: Redis, DB o servicio externo si pasa a producción.

Aceptable para MVP: sí

Debe documentarse en el trabajo: sí

SEG-03 - [BAJO] CSRF manual requiere disciplina por ruta

Archivo: scouting_app/services/security.py, routes/*.py

Descripción: Hay CSRF manual y tests, pero no un framework global tipo Flask-WTF.

Impacto: Riesgo de omisión futura en nuevos POST.

Corrección sugerida: Mantener tests de matriz CSRF o migrar a protección global post-MVP.

Aceptable para MVP: sí

Debe documentarse en el trabajo: no obligatorio

SEG-04 - [BAJO] Falta política de headers de seguridad avanzada

Archivo: configuración Flask

Descripción: No se encontró CSP/HSTS centralizado.

Impacto: Bajo en MVP académico; medio si se expone públicamente.

Corrección sugerida: Agregar headers básicos en after_request.

Aceptable para MVP: sí

Debe documentarse en el trabajo: sí, si se presenta como producción

SEG-05 - [BAJO] Dependencia externa DiceBear

Archivo: templates de jugadores/perfiles, documentación

Descripción: Los avatares dependen de DiceBear.

Impacto: Si el servicio externo falla, puede afectar imágenes.

Corrección sugerida: Mantener fallback visual local.

Aceptable para MVP: sí

Debe documentarse en el trabajo: sí

4. Consistencia de Datos

DATOS-01 - [MEDIO] Migraciones manuales sin Alembic

Archivo: scouting_app/db_utils.py, scouting_app/models.py

Descripción: ensure_player_columns aplica cambios manuales sobre SQLite/PostgreSQL.

Evidencia: Uso de ALTER TABLE, backfill de timestamps y columnas nuevas.

Corrección recomendada: Para MVP está bien; para entrega profesional mencionar limitación y proponer Alembic post-MVP.

DATOS-02 - [MEDIO] Datos demo con fechas sintéticas

Archivo: scouting_app/sync_shortlist.py, scouting_app/generate_data.py

Descripción: Cuando no hay fecha de nacimiento real, se generan fechas demo para edades 12-18.

Evidencia: Backfill/sync de birth_date, current_age y category_year.

Corrección recomendada: Documentar explícitamente que son datos sintéticos para MVP.

DATOS-03 - [MEDIO] national_id permite NULL aunque es unique

Archivo: scouting_app/models.py, routes/players.py

Descripción: La DB permite national_id nulo, aunque la app valida carga nueva.

Evidencia: national_id = Column(String, unique=True, nullable=True).

Corrección recomendada: Para MVP, mantener por compatibilidad; post-MVP migrar a nullable=False.

DATOS-04 - [BAJO] Auditoría histórica incompleta

Archivo: models.py, rutas CRUD

Descripción: Hay timestamps e historial de atributos, pero no auditoría completa de edición/eliminación.

Evidencia: No encontrado un log formal de auditoría de cambios.

Corrección recomendada: Documentarlo como limitación MVP.

5. Rendimiento

REND-01 - [MEDIO] Dashboard carga jugadores en memoria

Archivo: scouting_app/routes/dashboard.py

Impacto: Correcto con 100 jugadores; débil con 1.000 o 10.000.

Descripción: Usa consultas .all() y luego inferencia batch en Python.

Corrección sugerida: Agregaciones SQL, paginación y snapshots cacheados.

Aceptable en MVP: sí

REND-02 - [MEDIO] Comparadores calculan ranking global en memoria

Archivo: scouting_app/routes/compare.py

Impacto: Puede crecer mal con más jugadores.

Descripción: Carga pool de jugadores y calcula proyecciones/rankings.

Corrección sugerida: Limitar pool, cachear resultados o precalcular ranking.

Aceptable en MVP: sí

REND-03 - [MEDIO] Ranking de alto potencial usa .all()

Archivo: scouting_app/routes/players.py

Impacto: Puede crecer mal si se aumenta el volumen.

Descripción: Para top_potential, trae jugadores y evalúa potencial fuera de SQL.

Corrección sugerida: Persistir score calculado y ordenar por columna.

Aceptable en MVP: sí

REND-04 - [BAJO] Cache in-memory por proceso

Archivo: scouting_app/app.py

Impacto: No se comparte entre workers.

Descripción: TTLCache tiene límite, pero vive en memoria del proceso.

Corrección sugerida: Redis o cache persistente post-MVP.

Aceptable en MVP: sí

6. Calidad de Código

CALIDAD-01 - [MEDIO] app.py sigue siendo grande

Archivo: scouting_app/app.py

Descripción: Aproximadamente 1455 líneas. Mezcla configuración, DB, ML runtime, helpers, errores y registro de rutas.

Por qué importa: Dificulta revisión académica y mantenimiento.

Corrección mínima para MVP: Documentar arquitectura actual y seguir separando por servicios.

Corrección ideal post-MVP: App factory + módulos services/ml, services/db, config.

CALIDAD-02 - [MEDIO] routes/players.py concentra demasiada lógica

Archivo: scouting_app/routes/players.py

Descripción: Aproximadamente 1637 líneas; mezcla vistas, validación, import CSV, CRUD, stats, atributos e historiales.

Por qué importa: Hace más difícil revisar y probar cambios puntuales.

Corrección mínima para MVP: Mantener tests y no refactorizar grande antes de entrega.

Corrección ideal post-MVP: Separar players, player_stats, player_attributes, player_import.

CALIDAD-03 - [BAJO] Herramientas de estilo no configuradas

Archivo: repo raíz

Descripción: ruff, black, mypy o flake8: No encontrado en el código/documento.

Por qué importa: La consistencia depende de revisión manual.

Corrección mínima para MVP: Opcional para MVP.

Corrección ideal post-MVP: Agregar ruff con reglas conservadoras.

CALIDAD-04 - [BAJO] Algunos try/except son amplios

Archivo: scouting_app/train_model.py, configuración de logging

Descripción: Hay fallbacks válidos, pero algunos errores podrían quedar poco visibles.

Por qué importa: Complica diagnosticar fallas de calibración/modelo.

Corrección mínima para MVP: Loguear warnings en fallbacks de calibración/modelo.

Corrección ideal post-MVP: Excepciones específicas y trazabilidad.

7. Testing

Estado verificado:

• Archivos de test: 4.

• Líneas aproximadas de tests: 2747.

• Resultado actual: 67 passed.

• Cobertura total: 79%.

• CI ejecuta tests con cobertura: sí.

• pytest-cov: sí.

TEST-01 - [MEDIO] Cobertura desigual por módulo

Archivos: routes/compare.py, routes/settings.py, routes/staff.py, create_admin.py

Descripción: Cobertura baja en algunos módulos.

Qué cubre actualmente: Auth, CSRF, CRUD jugadores, atributos, stats, dashboard, ML, checkpoints, migraciones, warnings.

Qué falta cubrir: Más casos de compare/settings/staff/create_admin.

Ejemplo de test recomendado: Test de settings POST inválido, compare con jugador inexistente, create_admin con env incompleto.

Prioridad antes de entregar: media

TEST-02 - [BAJO] No hay tests visuales/responsive

Archivos: templates/static

Descripción: Playwright o Selenium: No encontrado en el código/documento.

Qué cubre actualmente: No aplica.

Qué falta cubrir: Login mobile, dashboard responsive, modales/offcanvas.

Ejemplo de test recomendado: Smoke visual con Playwright para login/dashboard/jugador.

Prioridad antes de entregar: baja/media si la demo será visual

TEST-03 - [MEDIO] No hay smoke test real de Render

Archivos: render.yaml, CI

Descripción: CI prueba app local, pero no despliegue Render con DB poblada.

Qué cubre actualmente: Healthcheck local y tests unitarios/integración.

Qué falta cubrir: Healthcheck + login + dashboard con datos en entorno cloud.

Ejemplo de test recomendado: Script manual documentado o workflow de smoke externo.

Prioridad antes de entregar: alta si se muestra Render

TEST-04 - [BAJO] Warnings en tests ML

Archivos: tests ML/preprocessing

Descripción: Aparecen warnings de scikit-learn por All-NaN slice encountered.

Qué cubre actualmente: Los tests pasan.

Qué falta cubrir: Limpiar fixtures o filtrar warnings esperados.

Ejemplo de test recomendado: Ajustar datos de prueba para evitar columnas completamente NaN.

Prioridad antes de entregar: baja

8. Modelo de Machine Learning

ML-01 - [MEDIO] Dataset sintético

Archivos: scouting_app/generate_data.py, docs ML

Descripción: El entrenamiento usa datos sintéticos controlados.

Impacto académico: Debe estar explícito; no se puede afirmar validación con datos reales.

Impacto técnico: Correcto para MVP, limitado para predicción real.

Corrección sugerida: Mantener redacción honesta en tesis.

Debe corregirse código, documento o ambos: documento

ML-02 - [MEDIO] Score visible combina modelo + rating + fit

Archivos: scouting_app/app.py, train_model.py

Descripción: La probabilidad final visible no es solamente salida cruda PyTorch.

Impacto académico: Si el documento dice “predicción del modelo” sin aclarar combinación, puede ser observado.

Impacto técnico: Es válido, pero debe explicarse.

Corrección sugerida: Documentar “score combinado de potencial”.

Debe corregirse código, documento o ambos: documento

ML-03 - [BAJO] Modelo real no es LSTM ni Random Forest

Archivos: train_model.py, docs revisados

Descripción: El código usa red PyTorch tipo MLP/residual y baseline LogisticRegression.

Impacto académico: Si el documento final dijera LSTM/Random Forest, sería inconsistente.

Impacto técnico: No se detectó esa afirmación como modelo real final en docs del repo.

Corrección sugerida: Corregir si aparece en el Word final.

Debe corregirse código, documento o ambos: documento si aparece

ML-04 - [BAJO] Umbrales de UI distintos del threshold de entrenamiento

Archivos: app.py, train_model.py

Descripción: UI usa bajo < 60, medio 60-79, alto >= 80; entrenamiento calcula thresholds para evaluación.

Impacto académico: No es bug si se explica que son cosas distintas.

Impacto técnico: Puede generar confusión conceptual.

Corrección sugerida: Documentar diferencia entre umbral de clasificación ML y bandas de negocio.

Debe corregirse código, documento o ambos: documento

ML-05 - [BAJO] Métricas con warnings correctamente manejadas

Archivos: train_model.py, evaluate_saved_model.py, tests

Descripción: Ya hay warnings cuando ROC-AUC/PR-AUC/F1 no se pueden calcular.

Impacto académico: Positivo para evaluación.

Impacto técnico: Mejora trazabilidad.

Corrección sugerida: Ninguna urgente.

Debe corregirse código, documento o ambos: no aplica

9. Dependencias y Despliegue

DEP-01 - [MEDIO] requirements.txt usa rangos abiertos

Archivo: requirements.txt, requirements-lock.txt

Descripción: Hay lock file, pero CI instala requirements.txt, no el lock.

Riesgo: Cambios futuros de dependencias pueden romper instalación o métricas.

Corrección sugerida: Para entrega, usar lock en CI o documentar que requirements-lock.txt fija el entorno reproducible.

DEP-02 - [MEDIO] Versión Python de Render no fijada explícitamente

Archivo: render.yaml, repo raíz

Descripción: runtime.txt o PYTHON_VERSION: No encontrado en el código/documento.

Riesgo: Render podría elegir versión distinta a CI.

Corrección sugerida: Agregar PYTHON_VERSION=3.11.x o runtime.txt.

DEP-03 - [MEDIO] Smoke de despliegue no evidenciado

Archivo: docs/despliegue

Descripción: Evidencia final de deploy Render con DB poblada: No encontrado en el código/documento.

Riesgo: Observación fuerte si el tribunal pide demo cloud.

Corrección sugerida: Documentar URL, fecha, healthcheck, login y capturas.

DEP-04 - [BAJO] Torch CPU está correctamente orientado a Render

Archivo: requirements.txt, render.yaml

Descripción: Se usa torch==2.9.1+cpu y extra-index CPU.

Riesgo: Bajo; positivo para cloud sin GPU.

Corrección sugerida: Mantener.

DEP-05 - [BAJO] Herramientas dev opcionales ausentes

Archivo: requirements-dev.txt

Descripción: ruff, black, mypy: No encontrado en el código/documento.

Riesgo: Bajo para MVP.

Corrección sugerida: Post-MVP o si queda tiempo.

10. Coherencia Código vs Documento Académico

DOC-01 - [ALTO] Documento final Word/PDF no está en el repo

Documento dice: No encontrado en el código/documento.

Código muestra: Hay documentación técnica y varios .docx de plan/evidencia, pero no el documento final completo de tesis.

Inconsistencia: No se puede auditar la tesis final contra el código actual.

Corrección recomendada: Incorporar o revisar manualmente el Word final antes de entregar.

Dónde corregir: documento

DOC-02 - [MEDIO] Métricas históricas desactualizadas

Documento dice: En REVISION_FINAL_MVP.md aparecen referencias históricas como 64 passed / 77%.

Código muestra: Actualmente la verificación dio 67 passed / 79%.

Inconsistencia: Si ese archivo se usa como evidencia final, queda desactualizado.

Corrección recomendada: Actualizar resumen final o marcarlo claramente como histórico.

Dónde corregir: documento

DOC-03 - [MEDIO] Debe explicarse el score combinado de potencial

Documento dice: En general se habla de predicción/potencial ML.

Código muestra: El score visible combina modelo, rating estadístico y fit.

Inconsistencia: Puede parecer que todo sale directamente del modelo.

Corrección recomendada: Explicar fórmula conceptual y umbrales 0-59, 60-79, 80+.

Dónde corregir: documento

DOC-04 - [MEDIO] Datos sintéticos y fechas demo

Documento dice: Los docs técnicos mencionan dataset sintético.

Código muestra: Generación y backfill de fechas para edades juveniles.

Inconsistencia: No es problema si el Word final lo aclara.

Corrección recomendada: Afirmar explícitamente que la validación es académica/sintética.

Dónde corregir: documento

DOC-05 - [BAJO] Arquitectura parcialmente refactorizada

Documento dice: Debe reflejar blueprints reales.

Código muestra: Hay blueprints para auth, staff, players, compare, settings, dashboard, pero app.py sigue centralizando servicios.

Inconsistencia: No debe presentarse como microservicios ni como separación completa por capas.

Corrección recomendada: Describir arquitectura como “modularización parcial por blueprints”.

Dónde corregir: documento

11. Checklist Priorizado de Corrección

| ID | Severidad | Archivo | Problema | Acción concreta | Esfuerzo | Riesgo | Bloquea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Alta | Documento final | Word/PDF final no auditado | Revisar documento final contra código actual | Medio | Alto académico | Sí |
| A2 | Alta | Render/docs | Falta smoke cloud con datos | Validar Render o definir demo local | Medio | Alto en demo | Sí si se demo en cloud |
| A3 | Media | Docs ML | Score combinado no explicado | Documentar modelo + rating + fit | Bajo | Medio | No |
| A4 | Media | Docs/tests | Métricas históricas viejas | Actualizar resumen final a 67 passed, 79% | Bajo | Medio | No |
| B1 | Media | render.yaml | Python no fijado | Agregar versión Python explícita | Bajo | Medio | No |
| B2 | Media | requirements* | CI no usa lock | Usar lock o documentar reproducibilidad | Bajo | Medio | No |
| B3 | Media | routes/dashboard.py | .all() y cálculo en memoria | Documentar límite MVP o cachear snapshots | Medio | Medio | No |
| B4 | Media | routes/compare.py | Ranking global en memoria | Limitar/persistir ranking | Medio | Medio | No |
| C1 | Media | services/security.py | Rate limit in-memory | Documentar limitación MVP | Bajo | Medio | No |
| C2 | Media | app.py | Lock depende de workers=1 | Documentar y no cambiar workers | Bajo | Medio | No |
| C3 | Media | models.py | national_id nullable | Documentar compatibilidad legacy | Bajo | Bajo | No |
| D1 | Baja | Calidad | Falta ruff/black/mypy | Agregar tooling dev | Medio | Bajo | No |
| D2 | Baja | Tests UI | Sin Playwright | Agregar smoke visual post-MVP | Alto | Bajo | No |
| D3 | Media | Arquitectura | players.py muy grande | Separar por módulos post-MVP | Alto | Medio | No |

Clasificación sugerida:

• A. Corregir sí o sí antes de entregar: A1, A2.

• B. Corregir si hay tiempo: A3, A4, B1, B2, B3, B4.

• C. Documentar como limitación conocida del MVP: C1, C2, C3.

• D. Dejar para versión futura: D1, D2, D3.

12. Conclusión Final

El proyecto está bastante mejor que una versión inicial típica de MVP: tiene CI, cobertura, CSRF, rate limiting básico, blueprints, PostgreSQL para Render, tests reales, documentación técnica y un pipeline ML razonablemente trazable.

Lo más importante antes de entregar no es sumar funcionalidades grandes, sino cerrar coherencia académica: documento final, evidencia actualizada, explicación honesta del dataset sintético, score combinado y validación de despliegue.

Técnicamente, la app está en condiciones de demo académica local. Para demo cloud, conviene hacer smoke test completo con datos cargados.

Próximo paso recomendado: revisar este informe y, con aprobación, pasar a corrección punto por punto empezando por documentación final y smoke de despliegue.

13. Actualizacion de Correcciones - 18/05/2026

Este anexo registra el avance posterior al informe original. Se mantuvo el alcance de MVP academico y no se incorporaron refactorizaciones grandes ni dependencias innecesarias.

Rama de trabajo: auditoria-correcciones-mvp.

Estado de validacion al cierre de Fase 2: 76 tests pasados, cobertura total 80%, con 4 warnings conocidos de scikit-learn en fixtures de pruebas ML.

Fase 1 completada:

? Bloqueo de SQLite en produccion salvo ALLOW_SQLITE_IN_PRODUCTION=1.

? Umbrales de potencial robustos frente a variables de entorno invalidas y alineados con bajo < 60, medio 60-79 y alto >= 80.

? Lock de pipeline reforzado con archivo para evitar ejecuciones paralelas dentro del alcance MVP.

? Manejo controlado de excepciones inesperadas del pipeline desde Configuracion.

Fase 2 completada:

? Logout por POST con CSRF, manteniendo el endpoint historico /logout.

? Headers basicos de seguridad: X-Content-Type-Options, X-Frame-Options y Referrer-Policy.

? Tests para secret key obligatoria en Render/produccion, bootstrap admin con password debil, logout y matriz CSRF.

? Documentacion de rate limiting in-memory como limitacion real del MVP.

Riesgos restantes no corregidos en estas fases:

| Riesgo | Estado | Motivo | Accion posterior |
| --- | --- | --- | --- |
| Smoke Render con datos cargados | Pendiente | Falta evidencia de prueba cloud completa con base operativa poblada. | Validar URL, /health, login y dashboard con datos antes de la entrega si se usara Render. |
| Rate limiting no distribuido | Documentado | LoginRateLimiter vive en memoria del proceso. | Mover a Redis, DB o servicio externo si pasa a produccion. |
| CSRF manual por ruta | Mitigado | Los POST mutantes llaman require_csrf manualmente. | Mantener matriz de tests; evaluar Flask-WTF post-MVP. |
| Lock no distribuido multi-instancia | Mitigado MVP | Lock por archivo no reemplaza una cola/lock distribuido. | Mantener single instance/workers controlados; post-MVP usar lock distribuido. |
| Migraciones manuales | Pendiente Fase 3 | No hay Alembic; se usan utilidades manuales. | Revisar transacciones y documentar limitacion. |
| Cache in-memory | Pendiente Fase 3/5 | TTLCache no comparte estado entre procesos. | Revisar invalidaciones y documentar alcance MVP. |

14. Actualizacion de Fase 3 - Datos y ML

Estado de validacion al cierre de Fase 3: 79 tests pasados, cobertura total 80%, con 4 warnings conocidos de scikit-learn en fixtures de pruebas ML.

Correcciones aplicadas:

? sync_shortlist.py valida limit, min_age y max_age antes de copiar jugadores y devuelve un resumen verificable.

? Los checkpoints del modelo guardan seed ademas de input_dim; la carga mantiene validacion de compatibilidad con el preprocesador.

? El DataLoader y el sampler del entrenamiento usan generadores con seed explicito.

? Metricas, calibradores y runtime ML registran warnings cuando caen a fallback.

? RUNBOOK y pendientes documentan migraciones manuales, cache in-memory y riesgos restantes.

Riesgos restantes no corregidos en Fase 3:

? Las migraciones siguen siendo manuales; Alembic queda fuera del alcance MVP.

? El cache sigue siendo in-memory y no distribuido.

? La validacion predictiva sigue dependiendo de dataset sintetico.

? El smoke real de Render con datos cargados sigue pendiente si la demo sera cloud.

15. Actualizacion de Fase 4 - Testing y CI

Estado de validacion al cierre de Fase 4: 82 tests pasados, cobertura total 80%, con 4 warnings conocidos de scikit-learn en fixtures de pruebas ML.

Correcciones aplicadas:

? GitHub Actions genera coverage.xml y lo sube como artefacto por version de Python.

? Se reforzaron tests de rutas protegidas sin login para jugadores, dashboard, comparadores, settings, importacion y prediccion.

? Se agrego test de alta de jugador con atributo por debajo del rango funcional actual.

? Se agrego test de prediccion cuando no hay modelo cargado, verificando error controlado.

? README_TESTS documenta comando de cobertura, estado actual y alcance de pruebas.

Riesgos/decisiones restantes:

- La regla funcional actual de atributos es 1-20. Se alinearon validaciones, UI, generacion sintetica, migracion de valores heredados y tests para que coincida con el documento academico final.

? create_admin.py sigue con baja cobertura; no bloquea el MVP porque el bootstrap principal se valida desde app.py.

? No hay tests visuales Playwright; quedan como mejora futura si se prioriza responsive/UX en navegador real.

## 16. Actualizacion de escala y smoke tests - 2026-05-17

Se centralizo el rango de atributos en codigo como 1-20 y se ajustaron formularios, importacion CSV, historial tecnico, reportes scout y campos fisicos expresados en escala.

ensure_player_columns normaliza datos heredados fuera de rango: valores menores a 1 pasan a 1 y valores mayores a 20 pasan a 20, preservando NULL cuando el campo es opcional.

Se agrego un smoke visual opt-in con Playwright: al activarlo con RUN_PLAYWRIGHT=1 abre Chromium real, valida login, dashboard y responsive basico sin overflow horizontal.

Se agrego scripts/smoke_render.py para validar el despliegue real en Render contra /health, /login y, si se proveen credenciales, /dashboard autenticado.

No se encontro en el repositorio una URL publica fija de Render; el smoke real requiere RENDER_SMOKE_BASE_URL con la URL del servicio desplegado.

Se normalizaron tambien las bases locales de demo players_updated_v2.db y players_training.db, con backup previo *.db.before_attr_scale_1_20_YYYYMMDD_HHMMSS. Los archivos .db continuan fuera de Git.

## 17. Actualizacion de Fase 5 - Calidad y documentacion - 2026-05-18

Se actualizo la documentacion operativa y tecnica principal para reflejar la rama actual ux-crud-polish, la escala funcional 1-20 y el cierre de auditoria mergeado.

Se agregaron constantes nombradas adicionales en app.py para cupo operativo, cantidad default de dataset, stale time del lock de pipeline, sugerencias y bandas de score.

Se agrego un type hint puntual en el helper de ordenamiento usado para recortar la base operativa.

Se mantiene el alcance MVP: no se abrio un refactor grande ni se cambiaron endpoints existentes.

Riesgos restantes: smoke real de Render pendiente hasta contar con URL real, cache/rate limiting/lock in-memory, migraciones manuales sin Alembic, validacion ML sintetica y alineacion final del documento de tesis.