# Plan tecnico de entrenamiento

## Resumen

Este plan queda versionado para la rama `training`.

PyTorch sigue siendo el modelo principal del MVP.

`LogisticRegression(class_weight="balanced")` queda formalizada como baseline obligatorio de comparacion.

La documentacion tecnica y la evidencia se guardan separadas del documento final de tesis.

## Etapas implementadas en esta iteracion

### Etapa 1 completada: endurecer entrenamiento PyTorch

`BCEWithLogitsLoss` en lugar de `BCELoss`.

Modelo sin `Sigmoid` final y trabajo con logits.

`pos_weight` aplicado por defecto para desbalance.

`shuffle` por defecto en lugar de doble rebalanceo fijo.

Split `train / validation / test`.

Seleccion de threshold por validacion.

Early stopping sobre `PR-AUC` con desempate por `F1`.

Resultado: PyTorch dejo de colapsar y alcanzo F1 0.3768 en test.

### Etapa 2 completada: alinear dataset al alcance real 12-18

Generacion sintetica por defecto restringida a 12-18.

Entrenamiento por defecto restringido a 12-18.

Resultado: el pipeline ahora refleja el alcance real del producto.

### Etapa 3 completada: hacer mas realista `potential_label`

Score ponderado por posicion.

Ajuste etario juvenil.

Mayor incidencia de `determination`, `technique` y `vision`.

Ruido controlado en lugar de regla casi lineal por promedio simple.

### Etapa 4 completada: formalizar baseline y comparacion

Baseline obligatorio: `LogisticRegression(class_weight="balanced")`.

Comparacion bajo el mismo split y el mismo preprocesamiento.

Persistencia de metadata en `training_metadata.json`.

Estado actual: PyTorch supera al baseline en F1 operativa con 0.3768 vs 0.3659, pero sigue por debajo en `PR-AUC`.

### Etapa 5 completada en nivel MVP

Se persisten threshold, metricas, tamanos de split, seed y configuracion.

La evidencia tecnica puede regenerarse desde los artefactos del repo.

### Etapa 6 completada: crecimiento con features historicas

Se agregaron features historicas agregadas con `pandas`.

Se sintetizo historial de `PlayerStat` en la base de entrenamiento.

Se integraron features de `PlayerAttributeHistory` al entrenamiento e inferencia.

La base de entrenamiento ahora representa trayectoria tecnica del jugador, no solo foto fija.

Resultado actual: PyTorch queda en F1 0.3768 y PR-AUC 0.2371.

Aun asi, el baseline lineal balanceado sigue siendo superior.

### Etapa 7 completada: contexto de partido y ScoutReport

Se agregaron `Match` y `PlayerMatchParticipation` al esquema.

El generador sintetico ahora crea partidos con contexto y participacion puntual del jugador.

`PlayerStat` pasa a derivarse de esas participaciones.

Se agregaron `ScoutReport` sinteticos al esquema y al pipeline.

Resultado actual: PyTorch queda en F1 0.3768 y PR-AUC 0.2371.

El baseline lineal balanceado sigue siendo superior.

### Etapa 8 completada: target temporal de progresion

El entrenamiento deja de usar `potential_label` como target principal.

Las features de entrenamiento se construyen en un punto de corte observado de la trayectoria.

El target positivo se define por crecimiento tecnico futuro y mejora o consolidacion de rendimiento futuro.

Resultado actual: PyTorch queda en F1 0.3768 y PR-AUC 0.2371 sobre un target con tasa positiva 1.69%.

El baseline lineal balanceado sigue siendo superior.

### Etapa 9 completada: senales de disponibilidad y fisico

Se agregaron `PhysicalAssessment` y `PlayerAvailability`.

El generador sintetico ahora modela maduracion corporal, fatiga, carga, lesion e inactividad.

Las features agregadas de disponibilidad y fisico ya entran tanto en entrenamiento como en inferencia.

Resultado actual: PyTorch queda en F1 0.3768 y PR-AUC 0.2371.

Conclusion honesta: el dataset queda metodologicamente mas rico y la arquitectura residual ya mejora el F1 operativo, pero el baseline lineal balanceado sigue arriba en ranking global.

### Etapa 10 completada: bootstrap lineal y correccion residual en PyTorch

`PlayerNet` ahora se inicializa desde la solucion de `LogisticRegression(class_weight="balanced")`.

La rama lineal queda dentro del modelo PyTorch y una rama residual aprende correcciones no lineales.

El entrenamiento pasa a usar `pos_weight` completo y `shuffle` por defecto.

Resultado actual: PyTorch supera al baseline en `F1` y precision, pero no en `ROC-AUC` ni `PR-AUC`.

## Siguiente iteracion recomendada

### Etapa 11 recomendada: redisenar aun mas el target y la relacion partido-plantel

Revisar otra vez los umbrales del target temporal para evitar un positivo demasiado raro o demasiado facil.

Pasar de partidos por jugador a partidos compartidos por plantel si se quiere ganar realismo extra.

Revisar si PyTorch puede justificar su complejidad frente al baseline lineal tambien en `PR-AUC`, no solo en `F1`.

## Criterios de aceptacion para la siguiente iteracion

La siguiente iteracion debe mejorar o estabilizar al menos una de estas metricas de PyTorch en test sin degradar claramente las demas:

PR-AUC

F1 positiva

Recall positiva

Y ademas debe volver mas explicable la prediccion desde el punto de vista futbolistico.

La comparacion debe seguir quedando trazable en `training_metadata.json`.

Si PyTorch no supera al baseline tras esa iteracion, el baseline debe quedar reconocido como referencia principal de rendimiento.

## Pruebas de validacion vigentes

Tests del preprocesador compartido.

Tests de consistencia entre inferencia individual y batch.

Tests del split `train / validation / test`.

Tests del threshold seleccionado y su persistencia.

Tests de entrenamiento limitado a 12-18.

Tests de generacion sintetica sensibles a edad y posicion.

Tests de merge de features historicas.

Tests de features longitudinales de `PlayerAttributeHistory`.

Tests de contexto de partido y `ScoutReport`.

Smoke del pipeline completo con artefactos reales.

## Decisiones fijas

No se toca todavia el documento final de tesis.

Todo este trabajo se mantiene en la rama `training` hasta que se decida mergearlo.

El producto sigue acotado a scouting juvenil 12-18 para clubes formativos sin grandes presupuestos.